## Slide 1
Sprint 62
Projeto FHEMERON

## Slide 2
7 estórias

## Slide 3
Elaboração do escopo de projeto do sistema de gestão do Ciclo do Sangue.

## Slide 4
Justificativa
Objetivo SMART
Benefícios
Não há relatório mais detalhado para convocação de doadores (apto/inapto)
Duplicidade no cadastros de doadores
Implantar o sistema de gestão do ciclo de sangue na Fhemeron, propiciando aumento da eficiência e eficácia nos processos, no estado de Rondônia até dezembro de 2022
Criação de banco morto dos doadores inaptos, que não aparecem em listas de convocação
Aumentar rastreabilidade e confiabilidade dos dados

## Slide 5
Produto
Requisitos
Sistema automatizado para Gestão do Ciclo do Sangue da Fhemeron
Gerar relatórios de produção diretamente para setor de faturamento e estatística;
Gerenciamento em tempo real do estoque de sangue;
Integração de resultados e estoques na hemorrede;

## Slide 6
Stakeholders Externos e Fatores Externos
Equipe
Equipe FHEMERON
Consultoria ISO 9001
Time de DEV
Time de Negócios

## Slide 7
Premissas
Grupo de Entregas
100% das unidades da Fhemeron colaborarão com os prazos;
Realizar diagnóstico
Mapear o processo;
Não haverá agravamento da pandemia que impeça o andamento do projeto;
Restrições
Os stakeholders têm agenda restrita, deve ser agendado com antecedência os encontros.

## Slide 8
Riscos
Linha do Tempo
Custo
Covid-19;
Informações incompletas ou incorretas
Realizar diagnóstico (definir, mediar e analisar) até junho 2021
Mapear o processo até setembro 2021;
Custo base Time de Negócios R$ 76.439,66.

## Slide 9
Priorização dos processos a serem otimizados.

## Slide 11
Gestão de Laboratório
Gestão de Doação de Sangue
Gestão de Transfusão do Sangue

## Slide 12
Análise das Informações Adicionais

## Slide 15
Análise de dados qualitativos para a demanda "FHEMERON" Interior

## Slide 20
Valor de Sprint | Custo da Sprint
R$ 25.368,00 | R$ 7.630,34

## Slide 21
Nosso próximo

## Slide 22
Time Dark Souls
Ádila Pires
Karine Santos
Luma Damon